ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2020 ГОД

г.Котельниково 2021

В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Котельниковского муниципального района Волгоградской области» включено строительство объекта «Региональный спортивно-тренировочный центр с трибунами для зрителей в зоне «А» жилого района «Дубовая роща» г.Котельниково. Физкультурно-оздоровительный центр».

В результате проведенного в 2017 году электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг строительного контроля при строительстве объекта «Региональный спортивно-тренировочный центр с трибунами для зрителей в зоне «А» жилого района «Дубовая роща» г.Котельниково. Физкультурно-оздоровительный центр» заключен долгосрочный контракт с ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». В 2018 году заключен контракт № 49-А с ООО «СТАЛТ» на оказание услуг авторского надзора. В результате проведенного электронного аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по строительству объекта заключен контракт № 36-А от 11.07.2018 г. с ООО «Мастер Групп».

Администрацией получено разрешение на строительство по объекту 16.07.2018 г. № 34-Ru-34513101-798, проведена регистрация в инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области 17.07.2018 г., передана строительная площадка и проектно-сметная документация подрядной организации и проведена разбивка осей объекта на местности.

На 01.01.2021 г. выполнены следующие строительно-монтажные работы:

- монтаж КТП (без расключения) – 100%

- земляные работы – 100%

- подготовка из ПГС и щебня под фундаменты – 100%

- «нулевой» цикл – 43%

- гидроизоляция фундамента – 18%

- армирование фундаментов – 85%

- изготовление металлоконструкций – 65%

Динамика освоения средств на капитальные вложения в рамках реализации муниципальных программ, тыс.руб.

Результаты газификации Котельниковского муниципального района

по состоянию на 01.01.2021 года

Всего по району:

- газ «дошел» до 14 016 домов и квартир

- подключено к природному газу – 9 552 домов и квартир, в том числе:

г. Котельниково – 6 655		п. Ленина – 104

х. Семичный– 245		           х. Караичев – 64

х. Майоровский– 144		х. Веселый – 202

х. Котельников  – 195		х. Похлебин – 67

п.Равнинный – 204		           х.Захаров – 118

ст. Чилеково – 62			х. Сафронов – 38

х. Нагольный – 255			ст. Нагавская – 163

х. Дорофеевский – 68		х. Красноярский – 249

х. Поперечный – 116	           х. Небыков – 7

п. Терновой – 13			х. Чиганаки – 60

п. Приморский – 39			ст. Пугачевская – 152

х. Генераловский – 282		х. Бударка – 8

х. Сазонов – 17			пос. Рассвет – 15

Результаты газификации сельских населенных пунктов

представлены в таблице:

| Период | Введено в эксплуатацию газопроводов в сельских населенных пунктах, км (действующие) | Всего домовладений, подлежащих газификации на селе | Подключено к природному газу домовладений | Процент Газифицированных домов от подлежащих газификации домовладений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по состоянию на 01.01.2021 г. | 218,25 | 3 855 | 2887 | 77,3 |

Процент газификации по Котельниковскому району

Уровень обеспеченности природным газом сельских населенных пунктов Котельниковского муниципального района

В рамках реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2010-2023 годы» в 2020 году были выполнены следующие мероприятия:

- Приобретение энергосберегающих ламп, реле времени, автовыключателей в Верхнекурмоярском сельском поселении.

- Приобретение энергосберегающих ламп, реле времени, автовыключателей в Генераловском сельском поселении.

- Проведение мероприятий с заменой ламп накаливания на энергосберегающие в Красноярском сельском поселении.

- Приобретение и установка светильников и энергосберегающих ламп в Майоровском сельском поселении.

- Приобретение энергосберегающих ламп в Нижнеяблоченском сельском поселении.

- Приобретение энергосберегающих ламп в Семиченском сельском поселении.

- Приобретение энергосберегающих ламп в Попереченском сельском поселении.

- Приобретение энергосберегающих ламп в Наголенском сельском поселении.

- Приобретение энергосберегающих ламп в Чилековском сельском поселении.

- Разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети населенных пунктов  Котельниковского района  Волгоградской области в 2020 году. Подрядчик ООО «Светопроект», заключен договор на сумму 299 800 руб.

- Заключены договора на технологическое присоединение с МРСКА-Юга на сумму 20 324,85 руб  и ПАО «Волгоградоблэлектро» на сумму 550,0 руб. Проведен совместный аукцион по отбору подрядной организации на выполнение работ по освещению. Определен подрядчик ООО «Светосервис».

- Заключен контракт на сумму 7 390 672,74 руб. Проведены работы по установке опор в г. Котельниково, работы по установке светильников на существующие опоры в х.Дорофеевском, х.Захаров и х.Нагольный. Все работы выполнены.

Приобретение энергосберегающего оборудования в сельских поселениях Котельниковского муниципального района Волгоградской области в среднем приведет к снижению затрат на приобретение электричества на 25 %.

Деятельность отдела в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства специалистами отдела проводился мониторинг подготовки и проведения отопительного периода в целом по району. Разработаны и утверждены нормативно-правовые акты (постановления, распоряжения) о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, а именно в 2020 году разработаны следующие документы:

- комплексный план по подготовке объектов жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы Котельниковского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг.;

- постановление администрации Котельниковского муниципального района № 273 от 24.04.2020 г. «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Котельниковского муниципального района Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг.»;

- постановление администрации Котельниковского муниципального района № 272 от 24.04.2020 г. «О проведении проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Котельниковского муниципального района Волгоградской области к отопительному периоду 2020-2021 гг.»;

- постановление администрации Котельниковского муниципального района № 617 от 08.10.2020г «О начале отопительного периода 2020-2021гг. Котельниковского муниципального района  Волгоградской области»;

- постановление администрации Котельниковского муниципального района № 618 от 08.10.2020г «О начале отопительного периода 2020-2021 гг. в образовательных учреждениях Котельниковского муниципального района  Волгоградской области»;

Согласно постановления администрации Котельниковского муниципального района № 273 от 24.04.2020 г. «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Котельниковского муниципального района Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг.» в образовательных учреждениях района проведены осмотры зданий образовательных учреждений, оборудования котельных, систем отопления и теплотрасс. Также, проведен комиссионный осмотр многоквартирных домов и объектов соцкультбыта.

По результатам проверки комиссией произведена выдача паспортов и актов проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 г.г. учреждениям Котельниковского муниципального района Волгоградской области, а также установлена 100 % готовность к отопительному периоду 2020-2021 гг.

В рамках проведения проверки готовности муниципального образования Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора установлена готовность к работе в отопительном периоде 2020-2021 г.г. Котельниковского муниципального района.

В результате проверки Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора Котельниковскому муниципальному району выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг. № П-020-20/ВО от 16.10.2020 г. и акт проверки готовности к отопительному периоду № А-073-20/ВО от 16.10.2020 г.

В комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области и инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области в 2020 году представлялись следующие отчеты:

- отчет по готовности жилищно-коммунального хозяйства и соцкультбыта к осенне-зимнему периоду;

- отчет о начале подтопки и отопительного периода;

- отчет о наличии документации и проведенных мероприятиях по контролю за подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду;

-отчеты по результатам его прохождения.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства специалистами отдела ведется работа по мониторингу исполнения требований распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций и перечней пилотных проектов, предусматривающих привлечение частных инвестиций в развитие объектов энергетики и системы коммунальной инфраструктуры, координацию реализации которых осуществляют Минэкономразвития России и Минрегион России». В рамках данного распоряжения проведена работа по регистрации прав муниципальной собственности коммунальной инфраструктуры поселений, а также работа по постановке на учет бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры.

В сельских поселениях ведется работа по получению тарифа на холодное водоснабжение, 5 из них получили и работают по регулируемым тарифам – это Верхнекурмоярское с/п, Котельниковское с/п, Наголенское с/п, Пимено-Чернянское с/п,  Семиченское с/п, Чилековское с/п.

В рамках реализации приказа Минэнерго России от 30 июня 2014 № 401 «Об утверждении порядка представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» специалистами отдела совместно с органами местного самоуправления и бюджетными учреждениями в 2020 году проведена работа по заполнению декларации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за 2019 год.

В соответствии с постановлением Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 г. № 812-п «Об утверждении региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области», Законом Волгоградской области от 19.12.2013 г. № 174-ОД «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области» на территории Котельниковского муниципального района реализуются мероприятия по проведению капитального ремонта общего имущества в 98 многоквартирных домах, расположенных на территории Котельниковского городского поселения, Верхнекурмоярского и Чилековского сельских поселений. В 2020 году был начат капитальный ремонт в Котельниковском городском поселении в 2 многоквартирных домах.

Деятельность отдела в области архитектуры и градостроительства.

Архитектура

На территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области ввод индивидуального жилищного строительства за счет всех источников финансирования по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 28969, 2  кв.м, в т.ч. жилые дома, построенные за счет ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» - два многоквартирных дома, жилой площадью 15554,0 кв.м. и 29 индивидуальных жилых жомов, площадью 4202,9 кв.м:

| п/п | Наименование поселения | Площадь, кв.м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | реконструкция ИЖС | строительство ИЖС, за счет населения | ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» |
| 1 | г.Котельниково | 26444,9 | 2096,3 | 4 591,7 (34 дома) | 19756,9 в т.ч. МКД на 90 квартир-7043,0 кв.м. на 117 квартир- 8511,0 кв.м ИЖС 29 домов -4202,9 кв.м |
| 2 | сельские поселения | 2524,3 | 504,2 | 2020,1 (16 домов) | - |

Разработаны документы территориального планирования Попереченского, Котельниковского, Наголенского, Верхнекурмоярского сельских поселений Котельниковского района Волгоградской области.

Разработаны документы градостроительного зонирования Нагавского, Выпасновского, Майоровского, Пимено-Чернянского, Чилековского, Захаровского, Генераловского, Красноярского, Семиченского, Пугачевского, Нижнеяблочного, Попереченского,  Котельниковского, Наголенского, Верхнекурмоярского сельских поселений Котельниковского района Волгоградской области

В составе комиссий администраций сельских поселений по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки отдел участвовал в подготовке проектов, публичных слушаний и размещению документов в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования и государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

Развитие строительства в Котельниковском муниципальном районе:

Всего выдано разрешений на строительство объектов капитального строительства в сельских поселениях - 3 шт., в т.ч. объекты регионального и местного значения:

«Универсальная спортивная площадка в х. Красноярский Котельниковского района Волгоградской области»;

«Универсальная спортивная площадка по ул. Зимовейская, 32 в ст. Пугачевская Котельниковского района Волгоградской области»;

«Фельдшерско-акушерский пункт в ст.Пугачевская Котельниковского муниципального района Волгоградской области».

Все объекты построены и введены в эксплуатацию.

Внесены изменения в разрешения на строительство - 3 шт.

Введено в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории сельских поселений - 5 шт., в т.ч. объекты регионального и местного значения:

«Фельдшерско-акушерский пункт в ст.Пугачевская Котельниковского муниципального района Волгоградской области»;

«Универсальная спортивная площадка по ул. Зимовейская, 32 в ст. Пугачевская Котельниковского района  Волгоградской области»;

«Универсальная спортивная площадка в х. Красноярский Котельниковского муниципального  района  Волгоградской области»;

«Строительство мелиоративной системы орошаемого участка «Даниловский» в Котельниковском районе Волгоградской области»  3 этап. ООО  «Южный Зерновой Рынок 1»;

«Автономная котельная к МКОУ Чилековская СШ Котельниковского муниципального  района  Волгоградской области».

Выдано разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства –  2 шт.

Подготовлены и выданы уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом к реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке:

-  на территории сельских поселений Котельниковского района – 30 шт.

Подготовлены и выданы уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности – 25 шт. По результатам их рассмотрения были направлены заявления в МФЦ для дальнейшей регистрации построенных объектов.

Выдано 4 градостроительных плана земельных участков на территории сельских поселений.

Проводится работа по ведению программы: региональной информационной системы градостроительной деятельности Котельниковского района:

- внесены сведения по 380 объектам капитального (градостроительные планы земельных участков, разрешения на строительства, проектная документация, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом к реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке, уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности и т.д.).

Проведена работа по формированию реестра описания процедур, включенных в раздел II Исчерпывающего перечня процедур, применяемых органами местного самоуправления.

Ведется регистр построенных и строящихся жилых домов на территории сельских поселений Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

Проведены общественные и публичные слушания в области градостроительной деятельности на территории всех сельских поселений.

Подготовлены протоколы и заключения по результатам проведенных публичных и общественных обсуждений – 18.

Подготовлена информация для публикации в газете «Искра» по результатам проведенных публичных слушаний, общественных обсуждений и принятых решениях в области градостроительной деятельности - 36.

Проведены обследования по выявлению самовольного строительства территорий Захаровского, Верхнекурмоярского, Майоровского, Генераловского, Выпасновского, Красноярского, Семиченского, Попереченского, Пугачевского, Нагавского, Пимено-Чернянского, Чилековского, Котельниковского, Нижнеяблочного, Наголенского сельских поселений.

Проведены работы по благоустройству по программе «Формирование комфортной городской среды».

Благоустройство части территории в Выпасновского сельского поселения Котельниковского муниципального района.

Благоустройство части территории в Попереченского сельского поселения Котельниковского муниципального района.

Благоустройство части территории в станицы Нагавской Котельниковского муниципального района.

Комплексное благоустройство территории в парка в хуторе Красноярский Котельниковского муниципального района.

Комплексное благоустройство территории в прилегающей к Дому Культуры в хуторе Генераловский Котельниковского муниципального района. Готовность объекта 100%

Благоустройство общественной территории в г. Котельниково по ул. Ремезова ограниченной ул. Селиванова, ул. Мирная, ул. Некрасова Парк "Победы» 1-й этап.

Учет и составление отчетности по капитальному строительству,

жилищно-коммунальному хозяйству, в области архитектуры и градостроительства.

Специалистами отдела подготовлены и направлены отчеты в вышестоящие органы согласно плана статистической отчетности:

1. Годовые, полугодовые:

- форма 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства»;

- Сведения о состоянии основных фондах;

- форма 12-ПУ «Сведения по похоронному обслуживанию»;

- 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- форма № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»;

- форма № С-2 «Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных  федеральную адресную инвестиционную программу»;

- форма-ИЖС «Сведения о построенных населением жилых домах»;

- отчет по объектам незавершенного строительства;

- Паспорт социально-экономического развития.

2. Квартальные:

- Мониторинг показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления;

- Показатели ежеквартального мониторинга деятельности органов местного самоуправления;

- Форма 22-ЖКХ (ресурсы) «Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций  в условиях реформы»;

- Форма 22-ЖКХ (жилище) «Сведения о работе организаций, оказывающих услуги  в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в условиях реформы»;

- форма П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»;

- информация об итогах социально-экономического развития отрасли капитального строительства, архитектуры и градостроительства;

- отчет о реализации целевой программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Котельниковском муниципальном районе.

- отчет о реализации постановления Губернатора Волгоградской области № 408 от 15 мая 2015 года «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»;

- данные мониторинга заключения договоров ТО ВДГО;

- отчет о строительстве культовых объектов;

-  отчет об организациях, получивших разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в случаях строительства, реконструкции, объектов капитального строительства производственного назначения;

- отчет по документации по планировке территории;

- отчет о ходе реализации мероприятий, направленных на избавление городской среды от «визуального мусора» и создание привлекательного облика поселений;

- об обеспеченности поселений муниципальных районов генеральными планами.

-информация по жилищно-строительному кооперативу.

3. Ежемесячные:

- отчет Анализ изменения дебиторской задолженности  за жилищно-коммунальные услуги;

- финансовое состояние в предприятиях ЖКХ ;

- сведения о задолженности предприятий и организаций за оказанные ЖКУ и предприятий ЖКХ за поставленные энергоресурсы;

- информация о задолженности управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК за потребленные коммунальные ресурсы;

- информация о работе организаций жилищно-коммунального хозяйства;

- Сведения о наличии задолженности учреждений, подведомственных органам местного самоуправления за поставляемые энерго- и коммунальные услуги;

-  1-ЖКХ (зима) срочная  «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»

-  3-ЖКХ (зима) «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях»;

# - отчет об исполнении комплекса мер  по предотвращению и профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на инженерных коммуникациях на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области;

- отчет об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов объектов жилищного фонда;

- сведения о мониторинге финансово-экономической деятельности РСО;

- сведения о состоянии платежной дисциплины потребителей ЖКУ;

- отчет о ходе исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011г. № 1493-р;

- сведения о наличии паспортов готовности к работе в ОЗП;

- форма № С-1 «Сведения о воде в эксплуатацию зданий и сооружений».

- отчеты о количестве выданных градостроительных планах;

- отчет о вводе жилья на территории района;

- отчеты о выявлении самовольного строительства;

- мониторинг МПА в сфере градостроительства;

- форма-ИЖС «Сведения о построенных населением жилых домах»;

- форма № 1-разрешение «Сведения о выданных разрешениях на строительство и разрешениях на ввод объектов в эксплуатацию;

- отчет о списках организаций и физических лиц, получивших разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в случаях строительства, реконструкции, объектов капитального строительства производственного назначения;

- отчет о выданных уведомлениях о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке;

- отчет о выданных  уведомлениях об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дом;

о списках юридических и физических лиц, осуществляющих самовольное строительство объектов капитального строительства;

- отчет о подключении многоквартирных жилых домов к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, водоотведения);

- отчет по выданным ордерам и разрешениям на земляные работы в охранных зонах газопровода;

- ежемесячный отчет о ходе реализации регионального проекта «Жилье» на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области;

- отчет об утвержденных генеральных планов сельских поселениях.

4. Еженедельные:

- анализ погашения кредиторской задолженности

- Задолженность учреждений, финансируемых из муниципального бюджета за коммунальные услуги;

- отчет по сбору средств за ЖКУ с населения;

- отчет по рейдам и о проделанной ОМС работе в сфере обеспечения безопасности использования ВДГО

Для составления отчетности специалистами отдела проводится работа со специалистами городского и сельских поселений, тепло- и  водоснабжающих организаций по сбору и анализу информации согласно  форм отчетности.

Прочие вопросы.

1. Специалистами отдела осуществляется рассмотрение писем, заявлений, жалоб граждан в установленные законом сроки готовятся письменные ответы заявителям.

2. Отделом осуществляется проверка сметных расчетов на предмет соответствия территориальных расценок базе данных.

3. Осуществляется консультация администраций сельских поселений по изготовлению и утверждению градостроительных планов.

4. Подготовка необходимых сведений для внесения изменений в Схему территориального планирования Котельниковского муниципального района.

5. Подготовка информации для отображения в Схеме территориального планирования Волгоградской области.

Начальник отдела капитального

строительства, архитектуры и ЖКХ	                                                                   И.Н. Вершкова