ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "Жилье"

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(указывается наименование муниципального образования Волгоградской области)

декабрь 2021 г.

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | План на конец года | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем ввода жилья, в том числе: | тыс.кв.м | 6,0 | 0,0363 | 0,5346 | 0,7747 | 0,6502 | 0,134 | 0,4387 | 0,4775 | 0,8431 | 0,7344 | 0,7631 | 0,583 | 0,2449 | 6,2136 |  |
| 1.1. | многоквартирных жилых домов | тыс.кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Индивидуальных жилых домов | тыс.кв.м | 6,0 | 0,0363 | 0,5346 | 0,7747 | 0,6502 | 0,134 | 0,4387 | 0,4775 | 0,8431 | 0,7344 | 0,7631 | 0,583 | 0,2449 | 6,2136 |  |
| 2. | Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот использования земель в целях жилищного строительства | га | - | 0,8037 | 5,6599 | 0,64469 | 17,2936 | 0 | 0 | 1,1067 | 0,6983 | 2,0124 | 0,5594 | 0,8746 | 0,1534 | 29,80669 |  |
| 3. | Количество земельных участков, вовлеченных в оборот | Ед. | - | 5 | 11 | 9 | 82 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 4 | 7 | 2 | 146 |  |