ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "Жилье"

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(указывается наименование муниципального образования Волгоградской области)

за 2019 г.

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | План на конец года | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем ввода жилья, в том числе: | тыс.кв.м | 7,5 | 0,098 | 0,375 | 0,197 | 0,8745 | 0,4693 | 0,5617 | 1,1885 | 1,3716 | 0,8632 | 2,4699 | 0,6547 | 1,5587 | 10,6821 |  |
| 1.1. | многоквартирных жилых домов | тыс.кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Индивидуальных жилых домов | тыс.кв.м | 7,5 | 0,098 | 0,375 | 0,197 | 0,8745 | 0,4693 | 0,5617 | 1,1885 | 1,3716 | 0,8632 | 2,4699 | 0,6547 | 1,5587 | 10,6821 |  |
| 2. | Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот использования земель в целях жилищного строительства | га | - | 0,6179 | 0,4413 | 0,7581 | 0,8637 | 0,3592 | 0,74154 | 0,4373 | 6,7488 | 0,8102 | 1,8795 | 1,5269 | 2,0529 | 17,23734 |  |
| 3. | Количество земельных участков, вовлеченных в оборот | Ед. | - | 7 | 7 | 11 | 8 | 3 | 10,5 | 6 | 13 | 13 | 18 | 14 | 21 | 131,5 |  |