ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "Жилье"

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

за 2020 г.

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | План на конец года | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем ввода жилья, в том числе: | тыс.кв.м | 8,4 | 0,6506 | 0,6635 | 7,2181 | 0,0431 | 0,7174 | 0,3257 | 4,804 | 0,8239 | 0,6871 | 10,2894 | 0,8516 | 1,852 | 28,926 |
| 1.1. | многоквартирных жилых домов | тыс.кв.м. | 0 | 0 | 0 | 7,0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,511 | 0 | 0 | 15,554 |
| 1.2. | Индивидуальных жилых домов | тыс.кв.м. | 8,4 | 0,6506 | 0,6635 | 0,1746 | 0,0431 | 0,7174 | 0,3257 | 4,804 | 0,8239 | 0,6871 | 1,7784 | 0,8516 | 1,857 | 13,371 |
| 2. | Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот использования земель в целях жилищного строительства | га | - | 0 | 0,0906 | 0 | 0,690 | 0,237 | 0 | 0,087 | 0,476 | 0,482 | 0,57 | 0 | 0,7451 | 3,3777 |
| 3. | Количество земельных участков, вовлеченных в оборот | Ед. | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 22 |